Nazwa przedmiotu:

Projekt przejściowy

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Anna Kosieradzka

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Grupa przedmiotów:

Inżynieria i bezpieczeństwo systemów produkcyjnych

Kod przedmiotu:

PPIBS

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Godziny kontaktowe 30 godz., przygotowanie do zajęć projektowych 5 godz.,  zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10 godz., przygotowanie i zaliczenie projektu 30 godz. Razem 75 godz. → 5 pkt. ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Godziny kontaktowe 30 godz. → 2 pkt. ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Przygotowanie się do zajęć projektowych 5 godz.,  zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10 godz., przygotowanie i zaliczenie projektu 30 godz. Razem 45 godz. → 3 pkt ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 60h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Prerekwizyty: zarządzanie projektami, fazy cyklu życia projektu, plan projektu, kontrola realizacji projektu, struktura organizacyjna projektu, zespół projektowy, budżet projektu, komunikacja w projekcie, dokumentacja projektu, zarządzanie ryzykiem,  badania operacyjne, metoda ścieżki krytycznej (CPM), metoda SMART, metody obliczania zwrotu z inwestycji, wykres Gantta.

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Rozwinięcie i utrwalenie metodyki zarządzania projektami 
 z uwzględnieniem zasad PRINCE2™ oraz PMI®. Poznanie metod określania zakresu, budżetu i czasu projektu, planowania i kontroli realizacji projektu, zarządzania interesariuszami oraz ryzykiem projektu.

Treści kształcenia:

PROJEKTOWANIE:  
1.	Faza rozpoczęcia/inicjowania projektu (Kick-off).
2.	Określenie etapów i produktów projektu.
3.	Sformułowanie założeń projektowych.
4.	Przygotowanie fazy planowania projektu.
5.	Opracowanie fazy wykonania projektu.
6.	Opracowanie metod kontroli realizacji projektu.
7.	Sformułowanie zasad zamykania projektu.

Metody oceny:

Zaliczenie projektu, bieżące przygotowanie do konsultacji z prowadzącym.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Jones R.: Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania. MT Biznes, Warszawa, 2009
2. Lock D.: Podstawy zarządzania projektami. PWE, Warszawa, 2009
3. Mingus N.: Zarządzanie projektami. HELION, Gliwice, 2002
4. Muhlemann A, Oakland J., Lockyer K.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN, Warszawa, 2001
5. Berkun S: Sztuka zarządzania projektami. Helion, 
Gliwice, 2006
6. Luecke R.: Zarządzanie projektami małymi 
i dużymi: podstawowe umiejętności pracy zgodnej 
z budżetem i terminarzem . MT Biznes, Warszawa, 2006
7. Pritchard, Carl L.  Zarządzanie ryzykiem w projektach: teoria i praktyka. WIG-Press, Warszawa, 2002
8. Heerkens G.: Jak zarządzać projektami, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
9. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK™ Guide), ANSI 2010
10. PRINCE2™ - skuteczne zarządzanie projektami. OGC, Londyn 2009

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Projekt jest przygotowywany samodzielnie przez studenta etapami. Konsultacje powinny się odbywać systematycznie. Do oceny prowadzącemu jest przedstawiane opracowanie odpowiadające wymaganiom, liczące około 30 stron.

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia związane z zarządzaniem projektami.

Weryfikacja:

Zaliczenie projektu, bieżące konsultacje

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Wpisz opis:

Potrafi przygotować opracowanie obejmujące planoowanie projektu (za pomocą dostępnych na rynku narzędzi informatycznych), kontrolę realizacji projektu (zasady raportowania i kontroli, wzory raportów) oraz elementy fazy zamykania projektu (protokóły odbioru zadań/produktów).

Weryfikacja:

Zaliczenie projektu, bieżące konsultacje

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Wpisz opis:

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w ramach dowolnego projektu.

Weryfikacja:

Zaliczenie projektu, bieżące konsultacje

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: