Nazwa przedmiotu:

Costs and Effectiveness of Investment

Koordynator przedmiotu:

Janusz Kulejewski, Dr hab. inż.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Civil Engineering

Grupa przedmiotów:

Obligatory

Kod przedmiotu:

1080-BU000-ISA-0406

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Total 50 h = 2 ECTS:
- participation in lectures 15 h.
- participation in classes 15 h.
- preparation for lectures (reading of materials and additional literature, attempt on miniproblems formulated during lectures): 5 h.
- consulting of projects:  15 x 1 h. = 15 h.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

15h lectures + 15 classes = 30 h. = 1 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

angielski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Total 30 h = 1 ECTS:
- participation in classes 15 h.
- consulting of projects:  15 x 1 h. = 15 h.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Passed: Basis of Organisation and Management in Construction, Calculation of costs and prices. Student should have basic knowledge from project and construction management.

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Student studies the knowledge from the field of costs of investments and methods of assessing investment costs. As a result he will possess knowledge about simple and discount methods of assessing investment programmes and also knowledge necessary for proper preparation of construction investment. The knowldge is practised through practical excercises in cost analysis on different stages including pre-feasibility and feasibility studies of construction projects.

Treści kształcenia:

Students are studying knowledge about developement of scope of programme for small investment project. Also how to assess total cost of investment, related to condusting foreseen programme of investment. Is able to assess economical effectiveness of construction project.

Metody oceny:

Lectures - ending with exam, grade from 2 to 5 (highest). Projects and excercises graded 2 to 5 (highest). Final grade is an weighted average of grades from lectures (50%) and excercises (50%). The final grade can be higher due to student being active during semester or lower is late with finishing mentioned criteria.

Egzamin:

nie

Literatura:

Project Management Body of Knowledge, PMA 2011, Construction Management, LdV 2008.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W1:

Zna metody szacowania nakładów inwestycyjnych. Zna metody proste i dyskontowe oceny efektywności programów inwestycyjnych. Ma wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania przedsięwzięcia budowlanego do realizacji.

Weryfikacja:

Kolokwium z wykładów i obrona ćwiczenia projektowego.

Powiązane efekty kierunkowe: K1_W13

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08, T1A_W09

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U1:

Umie opracować założenia programowe niewielkiej inwestycji budowlanej. Umie oszacować całkowite nakłady inwestycyjne, związane z realizacją określonego programu inwestycji. Potrafi ocenić efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego w budownictwie.

Weryfikacja:

Kolokwium z wykładów i obrona ćwiczenia projektowego

Powiązane efekty kierunkowe: K1_U14

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U10, T1A_U12

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K1:

Ma świadomość ważności ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej w
budownictwie. Rozumie znaczenie stałego podnoszenia swoich umiejętności w zakresie oceny ekonomicznych skutków decyzji projektowej.

Weryfikacja:

Kolokwium z wykładów i obrona ćwiczenia projektowego.

Powiązane efekty kierunkowe: K1_K01, K1_K02, K1_K03

Powiązane efekty obszarowe: S2A_K03, T2A_K02, T2A_K05, T2A_K07, T1A_K01, T1A_K05, T1A_K06